Technisches Konzept
Entwicklung autonom fahrenden Modelles mit „Arduino“

# Übersicht
## Gegenstand des Technischen Konzepts
- Autonom fahrendes Modell
- Basiert auf Arduino
- Steuerung mit Hilfe von Ultraschall Sensoren
- Aufzeichnung der gefahrenen Strecke mit GPS
## Relevante Dokumente

Dokument	Stand
Projektstrukturplan	20.10.2022
Zeitplan	10.11.2022

# Bestandsaufnahme /Rahmenbedingungen
## Kurze Darstellung der Ausgangssituation
- Auto mit Motoren (+ Steuerung), Arduino, Stromversorgung, einem Ultraschallsensor auf Servo, Bluetooth-Modul und Breadboard bereits vorhanden
- Code-Vorlage für grundlegendes Fahren und Bluetooth-Kommunikation bereits vorhanden
## Ziele der Konzeption
- Selbstfahrendes Modell auf Grundlage eines Arduinos
- Aufzeichnung der gefahrenen Strecke mit GPS
- Darstellung der Strecke auf externem Gerät im Nachhinein
## Anforderungen
### Funktionale Anforderungen
F.01	Abstandsmessung in mehrere Richtungen mit Ultraschall-Sensoren
F.02	Autonomes Fahren ohne Berühren von Hindernissen/Wänden
F.03	Bestimmen der Position über GPS
F.04	Übertragen der Position über Bluetooth an Computer
F.05	Erstellen einer Karte mit der Strecke am Computer

### Quantitative Anforderungen
Q.01	Ein funktionsfähiges Modell

### Anforderungen an die Modularität bzw. Ausbaubarkeit
M.01	Möglichst simple Erweiterbarkeit (Hardware und Software) mit weiteren Sensoren

### Anforderungen an die Zuverlässigkeit
Z.01	Ermittlung des Standorts bis auf wenige Meter genau
Z.02	Keine Kollision mit Hindernissen und Wänden

### Anforderung an die Sicherheit
S.01	Keine akuten Gefahren bei Handhabung des Modells

## Zu beachtende Rahmenbedingungen
Zeitlich: Fertigstellung bis zum 31.12.2022
Räumlich: Autonomes Fahren in von Wänden begrenzten Gebieten mit GPS-Empfang
# Design für das Modell
## Grundsätzliches Prinzip
- Autonom fahrendes Modell
- Basiert auf Arduino
- Steuerung mit Hilfe von Ultraschall Sensoren
- Aufzeichnung der gefahrenen Strecke mit GPS
## Komponentenauswahl und –Zusammenstellung
### Hardware
Anzahl	Komponent
1	Akku
1	Arduino Mega
1	Bluetooth-Modul (HC-05)
1	Breadboard
1	Buck-/Boost-Converter
1	Chassis
1	GPS-Modul
N/A	Kabel (Male-Male; Male-Female; Female-Female)
1	Motorcontroller (4 Kanäle)
4	Motoren
1	Servo-Motor
3	Ultraschall-Sensoren

### Software

## Funktionsweise
- Modell misst den Abstand in verschiedene Richtungen
  → automatisches Ausweichen/Wenden
- Messen der aktuellen Position in regelmäßigen Intervallen
- Übermitteln der Messdaten über Bluetooth
- Übertragen der Messdaten von der seriellen Schnittstelle in das Programm zur Kartenerstellung
- Erstellung einer Karte mit der gefahrenen Strecke
## Sicherheitsüberlegungen
Keine sicherheitstechnischen Bedenken
# Nutzung / Betrieb
- Nutzung nur an geeigneten Stellen im Freien
  → Empfang nötig
  → Wände zur Steuerung nötig
- Zu Beginn Kalibrierungszeit für den GPS-Sensor einplanen
# Materialauswahl
Gegeben durch vorhandenes Material
# Anhang
## Zeitplan

## Projektstrukturplan